SyncUp 后端架构与数据库设计方案

面向“找游戏搭子”产品的 MVP 到可扩展版本实施文档

建议技术路线：Next.js + Supabase + PostgreSQL + Prisma

适用阶段：产品 Demo → MVP → 可上线内测版

一句话目标：先用轻后端架构快速跑通登录、人格测试、匹配、房间与聊天，再为后续实时协作和复杂匹配算法预留升级空间。

本文包含：架构目标、模块设计、数据库设计、接口设计、匹配流程、实时机制、部署方案、实施路线图与风险控制。

# 1. 项目目标与设计原则

本方案以“尽快把产品跑通”为第一原则，兼顾可迭代和可扩展。当前阶段不建议一开始拆独立后端，而是利用 Next.js 服务端能力承接接口层，用 Supabase 提供鉴权、数据库、存储与实时能力，用 Prisma 管理数据模型和迁移。

优先验证产品价值：先完成用户登录、游戏人格档案、匹配发起、匹配结果、房间聊天五个核心闭环。

控制复杂度：保持单仓库、单前端项目，避免前后端分离过早带来的部署与联调成本。

逐步升级：当匹配算法、房间实时性、任务量明显增加后，再考虑拆独立后端或引入 Redis / 队列。

# 2. 总体架构设计

推荐采用“前端一体化 + 托管型后端能力”的架构。用户请求先进入 Next.js 应用；常规业务逻辑由 Route Handlers 处理；数据库、认证、对象存储与实时订阅由 Supabase 承接。

## 2.1 架构分层

| 层级 | 核心职责 | 推荐技术 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 展示层 | 页面、表单、状态展示、实时房间 UI | Next.js App Router + React | 保留你现有 Demo 的页面结构，逐步接入真实数据 |
| 接口层 | 登录、提交测试、发起匹配、房间消息等 API | Next.js Route Handlers | 先不额外拆 NestJS，减少复杂度 |
| 业务层 | 人格计算、匹配评分、房间规则、权限校验 | 服务函数 / Server Actions | 以模块形式组织，后期可平移到独立服务 |
| 基础设施层 | 数据库、鉴权、实时、对象存储 | Supabase + PostgreSQL | 适合 MVP 与实时协作类产品 |

## 2.2 推荐目录结构

app/                  页面与 Route Handlers

app/api/              登录、人格、匹配、房间等接口

components/           页面与业务组件

lib/db/               Prisma client、数据库访问

lib/auth/             用户会话、权限校验

lib/matching/         匹配评分与筛选逻辑

lib/realtime/         房间订阅、在线状态处理

prisma/               schema.prisma 与迁移文件

# 3. 核心业务模块设计

## 用户与认证模块

负责手机号 / OAuth 登录、用户基础档案、会话校验、资料修改。

## 游戏人格模块

负责 16 道题结果提交、人格编码计算、人格摘要文本与“人格记忆点”存储。

## 匹配模块

负责发起匹配请求、按游戏与偏好筛选候选人、计算匹配分并产出结果。

## 房间模块

负责匹配成功后的房间创建、成员加入、准备状态、语音状态与文本聊天。

## 内容与生涯模块

负责游戏日志、Vlog 元数据、常玩游戏与生涯记录等后续扩展功能。

# 4. 数据库设计方案

数据库建议以 PostgreSQL 为中心，优先建模“用户—人格—匹配—房间—消息”五条主链路。下面给出 MVP 版本的核心表设计。

| 表名 | 作用 | 关键字段 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| users | 用户基础信息 | id, nickname, avatar_url, auth_provider, created_at | 登录后第一张主表 |
| game_personality_profiles | 用户当前人格档案 | user_id, style_code, preference_code, activity_tag, full_code, summary_text | 一人一条当前档案 |
| personality_answers | 答题记录 | user_id, question_id, answer_value, created_at | 支持复盘与重新计算 |
| games | 游戏字典表 | id, name, slug, icon_url | 支持多游戏扩展 |
| match_requests | 用户发起的匹配请求 | user_id, game_id, own_style, target_style, team_size, status | 状态建议：pending/matched/cancelled |
| match_results | 匹配结果 | request_id, matched_user_id, score, status | 保留匹配分便于调参 |
| rooms | 匹配成功后的房间 | id, game_id, room_type, status, created_at | 可延伸到多人队伍 |
| room_members | 房间成员关系 | room_id, user_id, ready_status, voice_status, joined_at | 承载在线与准备状态 |
| messages | 房间文本消息 | room_id, sender_id, content, message_type, created_at | 支持系统消息与用户消息 |
| game_logs | 游戏生涯 / Vlog 元数据 | user_id, game_id, title, content, media_url | 后续功能预留 |

## 4.1 核心关系说明

users 1:1 game_personality_profiles：一个用户对应一个当前人格档案。

users 1:N personality_answers：一个用户可有多条答题记录。

users 1:N match_requests：一个用户可多次发起匹配。

match_requests 1:N match_results：一次请求可能生成多个候选结果。

rooms 1:N room_members / messages：一个房间包含多位成员与多条消息。

## 4.2 建表优先级

| 阶段 | 必须表 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| MVP 第 1 周 | users, game_personality_profiles, games | 先打通登录与人格主页 |
| MVP 第 2 周 | match_requests, match_results | 先完成匹配流程闭环 |
| MVP 第 3 周 | rooms, room_members, messages | 完成匹配后房间与聊天 |
| 后续扩展 | personality_answers, game_logs | 支持运营、复盘与内容化 |

# 5. API 设计建议

接口命名建议围绕资源组织，便于后期从 Next.js Route Handlers 平移到独立后端。

| 接口 | 方法 | 用途 | 权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/profile | GET | 获取用户主页与当前人格档案 | 登录后 |
| /api/personality/submit | POST | 提交问卷并生成人格结果 | 登录后 |
| /api/match/request | POST | 发起匹配请求 | 登录后 |
| /api/match/request/:id | GET | 查询匹配状态与结果 | 登录后 |
| /api/rooms/:id | GET | 获取房间详情与成员状态 | 房间成员 |
| /api/rooms/:id/messages | GET/POST | 获取消息 / 发送消息 | 房间成员 |
| /api/games | GET | 获取游戏字典列表 | 公开 |

# 6. 关键业务流程

## 6.1 用户首次进入流程

用户登录后创建 users 记录。

若无人格档案，则引导进入人格测试。

用户提交 16 道题答案，服务端计算人格编码并写入 game_personality_profiles。

前端进入玩家主页，展示人格代码、摘要文本与匹配入口。

## 6.2 发起匹配流程

用户选择游戏、自己的风格、目标偏好与队伍人数。

创建 match_requests 记录，状态置为 pending。

服务端筛选候选用户：同游戏、在线、未在忙碌房间、基础标签相容。

按人格接近度、活跃频率、近期在线情况计算匹配分。

写入 match_results，并选取最佳候选；若成功，则创建 rooms 与 room_members。

返回房间信息，前端跳转语音房 / 聊天房。

## 6.3 房间实时协作流程

用户进入房间后订阅该房间的成员状态与消息频道。

成员切换准备状态时，更新 room_members 并实时广播。

发送文本消息时写入 messages，同时广播给在线成员。

后续若接入语音服务，可把语音连接状态同步写入 voice_status 字段。

# 7. 匹配评分设计（MVP 版）

| 评分维度 | 建议权重 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 人格主编码相似度 | 40% | 例如风格位和偏好位完全一致时得分最高 |
| 活跃频率匹配 | 15% | 高频玩家更适合高频玩家，轻量玩家更适合轻量玩家 |
| 目标偏好匹配 | 20% | 用户选择的“想匹配到的风格”优先影响候选排序 |
| 游戏与模式一致性 | 15% | 同一游戏、同一排位模式优先 |
| 近期在线与可用状态 | 10% | 减少匹配到离线或忙碌用户的概率 |

说明：先用“可解释规则”完成 MVP，便于调试和产品验证；等积累足够行为数据后，再考虑引入更复杂的推荐模型。

# 8. 鉴权、权限与安全

统一用 Supabase Auth 管理登录态，前端只保留必要的会话信息。

接口层需要校验用户身份，并验证用户是否有访问房间或消息的权限。

数据库层建议开启最小权限策略，避免用户越权读取他人私密数据。

消息、日志、用户摘要文本等输入需要进行长度限制与敏感内容过滤。

# 9. 部署与环境设计

| 环境 | 用途 | 建议配置 |
| --- | --- | --- |
| local | 本地开发 | Next.js 本地运行 + 开发数据库 / Supabase 项目 |
| preview | 预览环境 | 每次分支或 PR 自动部署，用于验收页面与接口 |
| production | 正式环境 | Vercel 正式站点 + 独立生产数据库 |

建议做法：继续使用 Vercel 部署 Next.js；数据库放在 Supabase；环境变量按 local / preview / production 分开管理；重要迁移在生产执行前先在 preview 验证。

# 10. 实施路线图

| 阶段 | 时间建议 | 目标 | 交付结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段一：基础接入 | 1 周 | 打通登录、用户档案、人格结果存储 | 真实用户体系与玩家主页 |
| 阶段二：匹配闭环 | 1–2 周 | 完成匹配请求、评分、结果页、房间创建 | 可演示完整匹配流程 |
| 阶段三：实时房间 | 1 周 | 接入消息与成员状态同步 | 具备聊天和准备状态 |
| 阶段四：数据化优化 | 持续迭代 | 补充答题明细、日志、运营数据与调参 | 更稳定的匹配策略 |

# 11. 未来升级方向

当匹配并发上升后，可增加 Redis 做候选缓存、状态缓存或匹配队列。

当业务规则显著变复杂后，可拆出 NestJS 后端，承接匹配、通知、运营与后台管理。

当需要更强推荐能力时，可在行为数据基础上加入 AI / 推荐模型做二次排序。

# 12. 最终建议

直接采用：Next.js + Supabase + PostgreSQL + Prisma。 原因是：这套组合最适合你当前的产品阶段，能以最低复杂度完成“登录—人格—匹配—房间”的完整闭环，并且在用户增长后仍有清晰的升级路径。

## 附：第一版可直接落地的工作清单

建立 Supabase 项目并配置 Auth、PostgreSQL、Storage。

在 Next.js 工程内接入 Prisma，并完成首批 6–8 张核心表。

优先打通用户档案、人格结果、匹配请求 3 条写链路。

完成房间页面真实数据接入，并加入消息与准备状态订阅。

为每个关键页面增加错误态、空状态和日志埋点。